**Информация о выполнении плана**

**создания транспортной, инженерной и социальной**

 **инфраструктуры в Павловском районе Алтайского края за 2017 год**

1. Объекты транспортной инфраструктуры

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | Местонахождение объектов | Источникифинансирования | Профинансировано за 2017 год, тыс. руб. | Мероприятия капитального характера |
| план | факт |
| 1 | Автомобильная дорога  | Барнаул-Камень-на-Оби-граница Новосибирской области  | федеральный бюджет, краевой бюджет | 124000 | 251230 | Реконструкция (км 48-55) |
| 2 | Автомобильная дорогаПодъезд к п. Озерный | Подъезд к п. Озерный | краевой бюджет |  | 6200 | Ремонт (км 9-12) |
| 3 | Дороги местного значения | Павловский сельсовет | краевой бюджет, местный бюджет | 7650 | 7822 | капитальный ремонт |

2. Объекты инженерной инфраструктуры

| № | Наименование объекта | Местонахождение объектов | Источникифинанси-рования | Профинансировано за 2017 год, тыс. руб. | Мероприятия капитального характера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| 1. Газификация
 |
| 1.1 | Проектно-изыскательские работы по газификации | Павловский район | краевой бюджет,местныйбюджет | 4604 |  | проектирова-ние |
| 1.2 | Распределительный газопровод к жилым домам | с. Черемное, ул. Ленина, ул. Октябрьская | краевойбюджет | 569 | 114,3 | строительство |
| 1.3 | Распределительный газопровод  | с. Шахи, ул. Строителей | краевойбюджет |  | 101,8 | строительство  |
| 1.4 | Распределительный газопровод высокого давления до ГРП – 13, ГРП - 15 и низкого давления от ГРП – 13, ГРП – 15 | с. Павловск | краевойбюджет | 15379 | 14057,5 | строительство  |
| 1. Водоснабжение, водоотведение
 |
| 2.1 | Водозаборные сооружения  | с. Павловск, с. Лебяжье, ст. Арбузовка, п. Новые зори | краевой бюджетместный бюджет | 1200 | 3792,6 | капитальный ремонт 3-х скважин, строительство 1 скважины |
| 2.2 | Скважины | с. Павловск, с. Черемное, с. Рогозиха, с. Лебяжье, с. Жуковка, с. Шахи, с. Стуково, с. Елунино, п. Комсомольский, п. Новые Зори, п. Прутской, с. Чернопятово | местный бюджет | 1000 | 1364,3 | замена 22-х глубинных насосов различной мощности |
| 2.3 | Водопроводные сети | п. Комсомольский, п. Новые Зори, п. Прутской , с. Черемное, с. Шахи | местный бюджет | 2300 | 2426 | замена и прокладка новых водопроводных сетей труб различных диаметров 3977 м |
| 2.4 | Канализационные сети | с. Павловск, п. Новые Зори  | местный бюджет | 500 | 0 | замена сетей напорного коллектора |
| 2.5 | Канализационно-насосные станции | с. Павловск | местный бюджет | 300 | 36,5 | капитальный ремонт КНС с заменой насосного оборудования |
| 1. Теплоснабжение
 |
| 3.1 | Газовые котельные |  с. Павловск | местный бюджет | 400 | 1458,4 | модернизация |
| 3.2 | Котельные | с. Павловск, п. Сибирские Огни, с. Елунино, п. Озерный | местный бюджет | 1500 | 1528,9 | замена котлов и котельного оборудования |
| 3.3 | Тепловые сети | Комсомольский, Павловский, Прутской, Новозоринский, Чернопятовс-кий сельсоветы | местный бюджет | 752 | 1669,7 | замена и модернизация тепловых сетей труб различных диаметров 1616 м |

3. Социальная инфраструктура

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | Местонахождение объектов | Источникифинанси-рования | Профинансировано за 2017 год, тыс. руб. | Мероприятия капитального характера |
| план | факт |
| 1 | Здание МБОУ «Павлозаводская средняя общеобразовательная школа» | п. Сибирские ОгниПавлозаводского сельсовета | краевой бюджет,местныйбюджет | 3650 | 17791,3 | капитальный ремонт |
| 2 | поликлиника КГБУЗ «Павловская ЦРБ» | с. Павловск, микрорайон ремзавода | местныйбюджет |  | 1020 | капитальный ремонт |
| 3 | Спортивно-оздоровительный кластер | с. Павловск | местныйбюджет, внебюджетные средства | 500 | 885,6 | строительство, реконструкция инфраструктурных объектов  |
| 4 | Лыжная база | с. Павловск | местный бюджет, внебюджетные средства | 300 | 438,7 | реконструкция объекта |