**Информация о выполнении плана**

**создания транспортной, инженерной и социальной**

 **инфраструктуры в Павловском районе Алтайского края за 2018 год**

1. Объекты транспортной инфраструктуры

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | Местонахождение объектов | Источникифинансирования | Профинансировано за 2018год, тыс. руб. | Мероприятия капитального характера |
| план | факт |
| 1 | Автомобильная дорога  | Барнаул-Камень-на-Оби-граница Новосибирской области  | федеральный бюджет, краевой бюджет | 115000 | 107335 | реконструкция (км 48-55) |
| 2 | Автомобильная дорога | Урожайное – Стуково - Новые Зори - Шахи |  краевой бюджет | 92981 | 96948 | ремонт (км 25-33) |
| 3 | Автомобильная дорога | Подъезд к п. Озерный | краевой бюджет | 5011 | 3875 | восстановление слоев щебеночного покрытия (км 9-12) |
| 4 | Автомобильная дорога  | Рогозиха-Лебяжье-ст. Арбузовка | краевой бюджет | 5184 |  |  |
| 5 | Автомобильная дорога | Подъезд к пос. им. Мамонтова | краевой бюджет |  | 1367 | восстановление слоев щебеночного покрытия (км 3-4,2) |
| 6 | Дороги местного значения | с. Павловск, ул. Калинина, ул. Каменский тракт | краевой бюджет, местный бюджет | 4170 | 5144 | капитальный ремонт |
| 7 | Дороги местного значения | с. Бурановка, ул. Алтайская | краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные средства (Проект поддержки местных инициатив в Алтайском крае) |  | 917 | ремонт участка внутрипоселковой дороги  |

2. Объекты инженерной инфраструктуры

| № | Наименование объекта | Местонахождение объектов | Источникифинанси-рования | Профинансировано за 2018год, тыс. руб. | Мероприятия капитального характера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| 1. Газификация
 |
| 1.1 | Проектно-изыскательские работы по газификации | Павловский район | краевой бюджет,местныйбюджет | 6475 | 353,6 | проектирова-ние |
| 1.2 | Газоснабжение жилых домов | с. Павловск, ул. Новая | местный бюджет |  | 385,4 | строительство |
| 1.3 | Автономные источники теплоснабжения объектов коммунальной инфраструктуры и соцкультбыта | п. Прутской | краевой бюджет,местныйбюджет |  | 1078,2 | строительство  |
| 1. Водоснабжение, водоотведение
 |
| 2.1 | Водозаборные сооружения  | с. Павловск, с. Лебяжье, ст. Арбузовка, п. Новые зори | краевой бюджетместный бюджет | 2630 | 6000,9 | капитальный ремонт 3-х скважин (с. Шахи, с. Колыванское, с. Сараи), установка щитов управления, пожарных гидрантов |
| 2.2 | Скважины | с. Павловск, с. Черемное, с. Рогозиха, с. Лебяжье, с. Жуковка, с. Шахи, с. Стуково, с. Елунино, п. Комсомольский, п. Новые Зори, п. Прутской, с. Чернопятово | местный бюджет | 1110 | 1611,6 | замена 29-ти глубинных насосов различной мощности |
| 2.3 | Водопроводные сети | п. Комсомольский, п. Новые Зори, п. Прутской , с. Черемное, с. Шахи | местный бюджет | 3870 | 5745,6 | замена и прокладка новых водопроводных сетей труб различных диаметров 7681 м |
| 2.4 | Канализационные сети | с. Павловск, п. Новые Зори  | местный бюджет | 800 | 692,6 | замена сетей напорного коллектора, обваловка карт полей фильтрации, капитальный ремонт канализационных сетей |
| 2.5 | Канализационно-насосные станции | с. Павловск | местный бюджет | 400 |  |  |
| 1. Теплоснабжение
 |
| 3.1 | Газовые котельные |  с. Павловск | местный бюджет | 900 | 4573,8 | Модернизация газовых котельных в с. Павловск, с. Стуково, с. Черемное, п. Комсомольский, п. Бурановка, с. Рогозиха |
| 3.2 | Котельные | с. Павловск, п. Сибирские Огни, с. Елунино, п. Озерный | местный бюджет | 1000 | 1362,1 | замена котлов в котельных в п. Сибирские Огни, п. Озерный, п. Урожайный, с. Лебяжье |
| 3.3 | Тепловые сети | Комсомольский, Павловский, Прутской, Новозоринский, Чернопятовс-кий сельсоветы | местный бюджет | 3600 | 1632,0 | замена и модернизация тепловых сетей труб различных диаметров 1170 м |

3. Социальная инфраструктура

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | Местонахождение объектов | Источникифинанси-рования | Профинансировано за 2018 год, тыс. руб. | Мероприятия капитального характера |
| план | факт |
| 1. Здравоохранение
 |
| 1.1 | поликлиника КГБУЗ «Павловская ЦРБ» | с. Павловск, микрорайон ремзавода | местныйбюджет | 1000 | 1240 | ремонт отделения поликлиники микрорайона ремзавод в с. Павловск |
| 1.2 | поликлиника КГБУЗ «Павловская ЦРБ» | с. Павловск | краевой бюджет | 29000 | 14806,8 | капитальный ремонт главного корпуса и детской поликлиники |
| 1.3 | Фельдшерско-акушерские пункты | с. Боровиково, ул. Партизан-ская, д. 10б, п. Озерный, ул. Гагарина, д. 1а | краевой бюджет |  | 9158,4 | строительство (включая поставку зданий модульных (мобильных |
| 1. Физкультура и спорт
 |
| 2.1 | Спортивно-оздоровительный кластер | с. Павловск | местныйбюджет, внебюджетные средства | 2100 |  |  |
| 2.2 | Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа  | п. Прутской, ул. Центральная, д. 43а | местный бюджет |  | 1791 | приобретение и монтаж |
| 1. Образование
 |
| 3.1 | Объекты сферы образования | Павловский район  | краевой бюджет, местныйбюджет, внебюджетные средства | 6500 | 18159 | выборочный капитальный ремонт зданий |
| 1. Культура
 |
| 4.1 | Объекты сферы культуры | Павловский район | местный бюджет |  | 404 | выборочный капитальный ремонт зданий |
| 4.2 | Дом культуры | с. Стуково | краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные средства (Проект поддержки местных инициатив в Алтайском крае) |  | 2063,2 | капитальный ремонт здания |