**План**

**создания транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры**

**в Павловском районе Алтайского края**

1. Объекты транспортной инфраструктуры

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | Местонахождение объектов | Источники  финанси-рования | Полная стоимость строитель-ства  (тыс. руб) | Освоено | | План | | Планируемые сроки строительства | Мероприятия капитального характера |
| до 2015 года | 2015 год | 2016 год | после-дующие  годы |
| 1 | Автомобильная дорога | Барнаул-Камень-на-Оби-граница Новосибирской области | федеральный бюджет, краевой бюджет | 963855 |  | 613855 | 350000 |  | 2015-2016 годы | Реконструкция  (км 38-55) |
|  | Автомобильная дорога | Павловск-Ребриха-Буканское | краевой бюджет | 129468 | 108210 | 21258 |  |  | 2014-2015 годы | Ремонт (км 0-11,5) |
| 2 | Автомобильная дорога | Павловск-Колыванское-Ракиты-Топчиха | краевой бюджет | 35000 |  |  |  | 35000 | 2017-2018 годы | Ремонт (км 0-4; 10-11) |
| 3 | Автомобильная дорога | Сибирские Огни-Чернопятово-Нагорный | краевой бюджет | 30463 | 3274 | 27189 |  |  | 2012-2015  годы | Ремонт (км 0-0,6; 4-14) |
| 4 | Автомобильная дорога  Новые Зори- Власиха | Новые Зори- Власиха (в границах района) | краевой бюджет | 10679 |  | 4854 | 5825 |  | 2015-2016 годы | Ремонт (км 0-3) |
| 5 | Автомобильная дорога | Рогозиха-Лебяжье-ст. Арбузовка | краевой бюджет | 30446 |  | 30446 |  |  | 2015 год | Ремонт (км 2,5-10) |
| 6 | Дороги местного значения | Сельские поселения района | местный бюджет |  | 2621 | 5736 |  |  | 2014-2015 годы | Ремонт дорог |

2. Объекты инженерной инфраструктуры

| № | Наименование объекта | Местонахождение объектов | Источники  финанси-рования | Полная стоимость строитель-ства  (тыс. руб) | Освоено  в 2015 году | План на 2016 год | План на после-дующие  годы | Плани-руемые сроки реализа-ции | Мероприятия капитального характера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Газификация | | | | | | | | | |
| 1.1 | Проектно-изыскательские работы по газификации | Павловский район | краевой бюджет,  местный  бюджет | 8490 | 2065 | 6425 |  | 2015-2016 годы | проектирование |
| 1.2 | Распределительный газопровод | с. Черемное | краевой  бюджет | 43067 | 43067 |  |  | 2015год | строительство |
| 1.3 | Распределительный газопровод к жилым домам | с. Черемное, ул. Ленина, ул. Октябрьская | краевой  бюджет | 15000 |  | 15000 |  | 2016 год | строительство |
| 1.4 | Распределительный газопровод | с. Шахи, ул. Строителей | краевой  бюджет | 1100 | 936 | 164 |  | 2015-2016 годы | строительство |
| 1.5 | Распределительный газопровод высокого давления до ГРП – 13, ГРП - 15 и низкого давления от ГРП – 13, ГРП – 15 | с. Павловск | краевой  бюджет | 28500 |  | 28500 |  | 2016 год | строительство |
| 1.6 | Газопровод низкого давления от ГРП – 19 | с. Павловск | федеральный, краевой, местный бюджеты | 7158 | 1397 |  |  | 2013-2015  годы | строительство |
| 1.7 | Распределительный газопровод | п. Прутской | федеральный, краевой, местный бюджеты | 24372 | 12682 | 11600 |  | 2014-2016 годы | строительство |
| 1. Водоснабжение, водоотведение | | | | | | | | | |
| 2.1 | Водозаборные сооружения | с. Павловск - 6 шт, с. Шахи -1шт, п. Озерный -1шт,  п. Новые Зори -1 шт, с. Елунино – 1 шт., с. Лебяжье – 1 шт., с. Чернопятово – 1 шт., п. Прутской – 1 шт, с. Стуково – 1 шт., п. Комсомольский- 1 шт., с. Черемное – 1 шт. | местный бюджет, внебюджетные средства | 9866 | 1086 | 1230 | 7550 | 2015-2020 годы | строительство и капитальный ремонт |
| 2.2 | Скважины | с. Павловск -16 шт.,  с. Шахи -3 шт., п. Озерный -1 шт., п.Новые Зори -5 шт., с. Елунино – 2 шт., с. Лебяжье – 2 шт., с. Чернопятово – 2 шт., п. Прутской – 5 шт., с. Стуково – 5 шт., п. Комсомольский - 1 шт., с. Черемное – 5 шт., с. Рогозиха – 2 шт., п. Урожайный – 1 шт., п. Сибирские Огни – 2 шт. | местный бюджет, внебюджетные средства | 7388 | 1368 | 890 | 5130 | 2015-2020 годы | замена глубинных насосов различной мощности |
| 2.3 | Водопроводные сети | с. Павловск, с. Шахи, п. Новые Зори, с. Елунино с. Чернопятово, п. Прутской, с. Стуково, п. Комсомольский, с. Черемное, с. Рогозиха, п. Урожайный, п. Сибирские Огни | местный бюджет, внебюджетные средства | 16248 | 2443 | 2520 | 11285 | 2015-2020 годы | замена и прокладка новых водопроводных сетей труб различных диаметров |
| 2.4 | Канализационные сети | с. Павловск, п. Новые Зори | местный бюджет, внебюджетные средства | 2349 | 339 | 250 | 1760 | 2015-2020 годы | замена сетей напорного коллектора |
| 2.5 | Канализационно-насосные станции | с. Павловск, п. Новые Зори, с. Черемное, п. Комсомольский, п. Прутской | местный бюджет, внебюджетные средства | 1993 | 223 | 220 | 1550 | 2015-2020 годы | капитальный ремонт КНС с заменой насосного оборудования |
| 1. Теплоснабжение | | | | | | | | | |
| 3.1 | Газовые котельные | с. Шахи, с. Стуково, п. Комсомольский, с. Павловск, п. Прутской | местный бюджет, внебюджетные средства | 3035 | 350 | 425 | 2260 | 2015-2020 годы | модернизация |
| 3.2 | Котельные | с. Чернопятово, п. Сибирские Огни, с. Лебяжье, с. Павловск, п. Колыванский, п. Бурановка, с. Рогозиха | местный бюджет, внебюджетные средства | 11503 | 1933 | 1620 | 7950 | 2015-2020 годы | замена котлов и котельного оборудования |
| 3.3 | Тепловые сети | в с.Павловск, п. Новые Зори, с. Стуково, с. Лебяжье, с. Чернопятово, п. Комсомольский, п. Озерный, п. Прутской, п. Бурановка, с. Черемное | местный бюджет, внебюджетные средства | 6341 | 761 | 820 | 4760 | 2015-2020 годы | замена и модернизация теп-ловых сетей труб различных диаметров |

3. Социальная инфраструктура

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | Местонахож-дение объектов | Источ-ники  финанси-рования | Полная стоимость строитель-ства  (тыс. руб) | Освоено  в 2015 году | План на 2016 год | План на после-дующие  годы | Плани-руемые сроки строи-тельства | Мероприятия капитального характера |
| 1 | Здание МБОУ «Павлозаводская средняя общеобразовательная школа» | п. Сибирские Огни  Павлозаводского сельсовета | краевой бюджет,  местный  бюджет | 128173 |  | 308 | 127815 | 2013-2017 годы | капитальный ремонт здания и строительство пристройки с размещением типового спортивного зала, начальной школы и детского сада комбинированного типа (Губернаторская программа «80\*80») |
| 2 | Спортивно-оздоровительный кластер | с. Павловск | местный  бюджет, внебюджетные средства | не определе-на |  | 2400 |  | 2016-2018 годы | строительство объекта |
| 3 | Стадион «Юность» | с. Павловск | краевой бюджет,  местный  бюджет | 4849 | 4158 |  |  | 2014-2015 годы | реконструкция объекта |
| 4 | Лыжная база | с. Павловск | местный бюджет | 1500 | 500 | 500 | 500 | 2015-2017 годы | строительство объекта |
| 5 | Сельский дом культуры | п. Новые зори | местный бюджет | 200 | 200 |  |  | 2015 год | капитальный ремонт |