**Информация о выполнении Плана**

**создания транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры**

**в Павловском районе Алтайского края за 2019 год**

| № п/п | Наименование программ, мероприятий и объектов | Плановое финансирование, тыс. руб. | | | | Выполнено, тыс. руб. | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | Федераль  ный бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет | Всего | Федераль  ный бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет |
| 1. **Объекты транспортной инфраструктуры** | | | | | | | | | |
| 1.1 | Государственная программа Алтайского края "Развитие транспортной системы Алтайского края"  Проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | капитальный ремонт улично-дорожной сети в с. Павловск по ул. Каменский тракт, ул. Пионерская, ул. Ленина | 7 489,2 |  | 4 170,0 | 3 319,2 | 7 970,7 |  | 4 168,0 | 3802,7 |
| 1.2 | Государственная программа Алтайского края «Создание условий для устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований и повышения эффективности бюджетных расходов в Алтайском крае»  Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на инициативах граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | ремонт дорог в п. Сибирские Огни, с. Стуково, с. Шахи | - | - | - | - | 2 980,1 |  | 2 034,4 | 945,7 |
| 1.3 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения на территории Павловского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | восстановление слоев щебеночного покрытия автомобильной дороги Сибирские Огни-Чернопятово-Нагорный км 15+600 км 18+600 | 4015 |  | 4015 |  | 5196,7 |  | 5196,7 |  |
| 1.3.2 | восстановление слоев щебеночного покрытия автомобильной дороги Чернопятово-Касмала км 0+000 км 6+500 | 9 600 |  | 9 600 |  | 10778,6 |  | 10778,6 |  |
| 1. **Объекты инженерной инфраструктуры** | | | | | | | | | |
| 2.1 | Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских поселений Павловского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | проектно-изыскательские работы (газификация) | 6 446,0 |  |  | 6 446,0 | - | - | - | - |
| 2.1.2 | строительство объекта «Газоснабжение жилых домов с. Павловск, ул. Новая» | 100,0 |  |  | 100,0 | 99,9 |  |  | 99,9 |
| 2.1.3 | строительство объекта «Газоснабжение жилых домов с. Павловск, ул. Советская, Сосновая, Титова, пер. Колыванский» | 150,0 |  |  | 150,0 | - | - | - | - |
| 2.2 | Государственная программа Алтайского края "Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | газификация объектов Алтайского края:  строительство объекта «Автономные источники теплоснабжения объектов коммунальной инфраструктуры и соцкультбыта в пос. Прутской Павловского района Алтайского края» | 26207,0 |  | 25 700,0 | 507,0 | 27 497,1 |  | 25 700 | 1797,1 |
| 2.2.2 | расходы на реализацию мероприятий, направленных на обеспечение стабильного водоснабжения населения Алтайского края:  капитальный ремонт 3-х скважин в с. Шахи, п. Урожайный, с. Павловск (Техникумовская) | - | - | - | - | 5 762,2 |  | 5 762,2 |  |
| 2.3 | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Павловского района на 2015-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | увеличение объема и улучшение качества питьевой воды:  капитальный ремонт 2-х водозаборных скважин (с. Павловск, ул. Каменский тракт, с. Солоновка);  замена 29-ти глубинных насосов на действующих скважинах;  замена и строительство новых 4226,7 метров водопроводных сетей | 5 303,0 |  |  | 5 303,0 | 10 362,1 |  |  | 10 362,1 |
| 2.3.2 | модернизация объектов водоотведения:  капитальный ремонт здания КНС в с. Павловск, очистка полей фильтрации двух карт;  прочистка канализационных сетей в п. Комсомольский | 1 812,0 |  |  | 1 812,0 | 911,3 |  |  | 911,3 |
| 2.3.3 | улучшение снабжения услугами теплоснабжения потребителей, рациональное использование энергоресурсов:  замена 5-ти угольных котлов и технологического оборудования (котельные с. Павловск «ПМК», п. Сибирские Огни, с. Чернопятово, ст. Арбузовка- 2 котла);  модернизация газовых котельных (с. Павловск «Авторемзавод», п. Комсомольский);  замена ветхих тепловых сетей протяженность 2880 метров (п. Новые Зори, с. Черемное, п. Прутской, п. Комсомольский, с. Павловск) | 8 985,0 |  |  | 8 985,0 | 14 781,4 |  |  | 14 781,4 |
| 1. **Объекты социальной инфраструктуры** | | | | | | | | | |
| 3.1 | Государственная программа Алтайского края «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения в Алтайском крае» на 2016-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | с. Шахи, выборочный капитальный ремонт здания МБОУ «Шаховская СОШ» и приобретение оборудования | - | - | - | - | 6119,4 |  | 5685,9 | 433,5 |
| 3.2 | Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения»  Государственная программа «Развитие здравоохранения в Алтайском крае до 2020 года»  Краевая адресная инвестиционная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | строительство фельдшерско-акушерского пункта, расположенного по адресу: Павловский район, с. Жуковка, ул. Октябрьская, д. 22а | - | - | - | - | 7324,2 | 5000,0 | 2324,2 |  |
| 3.3 | Государственная программа «Развитие здравоохранения в Алтайском крае до 2020 года»  Краевая адресная инвестиционная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | строительство (включая поставку зданий модульных (мобильных) фельдшерско-акушерского пункта, расположенного по адресу: Партизанская ул., д. 10б, с. Боровиково, Павловский район | 828,0 |  | 828,0 |  | 1233,7 |  | 1233,7 |  |
| 3.3.2 | строительство (включая поставку зданий модульных (мобильных) фельдшерско-акушерского пункта, расположенного по адресу: Гагарина ул., д. 1а, п. Озерный, Павловский район | 813,0 |  | 813,0 |  | 1415,1 |  | 1415,1 |  |
| 3.3.3 | Павловский район, с. Павловск, строительство инфекционного корпуса КГБУЗ «Павловская центральная районная больница», расположенного по адресу: ул. Кунгурова, д. 1 | 2 000,0 |  | 2 000,0 |  | 1157,0 |  | 1157,0 |  |
| 3.4 | Государственная программа «Развитие здравоохранения в Алтайском крае до 2020 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Павловский район, с. Павловск, капитальный ремонт главного корпуса КГБУЗ «Павловская центральная районная больница», расположенного по адресу: ул. Кунгурова, д. 1 | - | - | - | - | 10 309,0 |  | 10 309,0 |  |
| 3.5 | Государственная программа Алтайского края «Создание условий для устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований и повышения эффективности бюджетных расходов в Алтайском крае»  Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на инициативах граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1 | обустройство спортивной площадки в с. Павловск | - | - | - | - | 1 139,3 |  | 679,0 | 460,3 |
| 3.6 | Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом Павловского района» на 2018-2022 годы  Капитальный ремонт, реконструкция и прочие капитальные вложения в объекты сферы образования, культуры и спорта | 9 300 |  |  | 9 300 |  |  |  |  |
|  | капитальный ремонт кровли здания МБОУ «Первомайская СОШ», с. Черемное |  |  |  |  | 2 652,3 |  |  | 2 652,3 |
|  | капитальный ремонт кровли дошкольного отделения МБОУ «Комсомольская №1 СОШ», п. Комсомольский |  |  |  |  | 2 175,1 |  |  | 2 175,1 |
|  | капитальный ремонт кровли здания МБДОУ детский сад «Чебурашка», с. Черемное |  |  |  |  | 2 637,4 |  |  | 2 637,4 |
|  | капитальный ремонт кровли здания МБОУ «Новозоринская СОШ», п. Новые Зори |  |  |  |  | 275,1 |  |  | 275,1 |
|  | капитальный ремонт кровли здания МБОУ «Павлозаводская СОШ», п. Сибирские Огни |  |  |  |  | 950,4 |  |  | 950,4 |
|  | ремонт здания детской школы искусств, п. Прутской, ул. Центральная, 16 б. |  |  |  |  | 400,0 |  |  | 400,0 |
|  | ремонт актового зала здания МБУДО «Павловский детско-юношеский центр», с. Павловск, ул. Ленина, 3 |  |  |  |  | 478,1 |  |  | 478,1 |
|  | капитальный ремонт кровли Дома культуры, п. Новые Зори, ул. Комсомольская, 2 |  |  |  |  | 1 211,8 |  |  | 1 211,8 |
|  | ремонт здания Дома культуры, с. Чернопятово, ул. Новая, 19 |  |  |  |  | 200,0 |  |  | 200,0 |
|  | ремонт здания Дома культуры, с. Рогозиха, ул. Школьная, 3а |  |  |  |  | 353,0 |  |  | 353,0 |
|  | капитальный ремонт кровли Дома культуры, с. Черемное |  |  |  |  | 1 293,5 |  |  | 1 293,5 |
|  | ремонт здания Дома культуры, п. Комсомольский , ул. Московская, 3 |  |  |  |  | 1 200,0 |  |  | 1 200,0 |
|  | капитальный ремонт кровли здания клуба, п. Советский, ул. Центральная, 14 |  |  |  |  | 207,3 |  |  | 207,3 |
| 1. **Жилье** | | | | | | | | | |
| 4.1 | Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»  Государственная программа Алтайского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Алтайского края"  подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском крае»  Краевая адресная инвестиционная программа  Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Павловского района Алтайского края" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | обеспечение жильем молодых семей | - | - | - | - | 3 668,4 | 2 201,3 | 733,5 | 733,6 |
| 4.2 | Государственная программа Алтайского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Алтайского края"  подпрограмма 4 «Льготная ипотека для молодых учителей в Алтайском крае»  Краевая адресная инвестиционная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | субсидии на компенсацию части банковской процентной ставки по ипотечному кредиту, выделяемому молодым учителям общеобразовательных учреждений | - | - | - | - | 122,3 |  | 122,3 |  |
| 4.3 | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  Государственная программа Алтайского края "Устойчивое развитие сельских территорий Алтайского края"  Краевая адресная инвестиционная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | - | - | - | - | 31 264,2 | 29 075,7 | 2 188,5 |  |
| 1. **Благоустройство** | | | | | | | | | |
| 5.1 | Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда»  Государственная программа Алтайского края "Формирование современной городской среды"  Реализация программ формирования современной городской среды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | благоустройство центральной площади с. Павловск | - | - | - | - | 4 305,2 | 4 134,3 | 41,8 | 129,1 |
| 5.2 | Государственная программа Алтайского края «Создание условий для устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований и повышения эффективности бюджетных расходов в Алтайском крае»  Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на инициативах граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | монтаж уличного освещения в с. Арбузовка, п. Молодежный Колыванского сельсовета | - | - | - | - | 798,2 |  | 539,0 | 259,2 |
| 5.2.2 | благоустройство кладбищ в с. Елунино, п. Красный Май | - | - | - | - | 1792,2 |  | 1203,9 | 588,3 |